BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ XE

TÍCH HỢP THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

TÀI LIỆU TEST PLAN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. NGUYỄN MINH NHẬT

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

| 1. | Lê Văn Cường | - | 28211101747. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Huỳnh Thị Vy | - | 28201100721. |
| 3. | Phạm Đình Vân Ly | - | 28201104777. |
| 4. | Trần Thị Mai Yên | - | 28201103582. |
| 5. | Phan Thị Lệ Thi | - | 28201105193. |
| 6. | Trần Thanh Phương | - | 28211105084. |

LỚP: CS 445 CC.

Đà Nẵng, tháng 10/2025.

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | QLNX |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Nhà Xe Tích Hợp Thanh Toán Trực Tuyến |  |  |
| Ngày bắt đầu | 16/08/2025 | Ngày kết thúc | 06/10/2025 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Nguyễn Minh Nhật Email: nhatnm2010@gmail.com Phone: 0905125143 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | ThS. Nguyễn Minh Nhật Email: nhatnm2010@gmail.com Phone: 0905125143 |  |  |
| Quản lý dự án | Huỳnh Thị Vy | vythi930309@gmail.com | 0386755402 |
| Thành viên trong đội | Lê Văn Cường | levancuong31012004@gmail.com | 0384301410 |
|  | Phạm Đình Vân Ly | vanly162325@gmail.com | 0395562405 |
|  | Trần Thanh Phương | Thanhphuong1722004@gmail.com | 0946460282 |
|  | Phan Thị Lệ Thi | phanthiqnk@gmail.com | 0358393359 |
|  | Trần Thị Mai Yên | yenchs1007@gmail.com | 0788661792 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Nhà Xe Tích Hợp Thanh Toán Trực Tuyến |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan |
| Người thực hiện | Huỳnh Thị Vy |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Huỳnh Thị Vy | 25/08/2025 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Huỳnh Thị Vy | 27/08/2025 | Hoàn thành tài liệu |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	5

1.1.	Mục tiêu	5

1.2.	Phạm vi tài liệu	5

1.3.	Tài liệu tham khảo	5

1.4.	Các mức kiểm thử	5

2.	CHI TIẾT	6

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	6

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	6

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	6

2.4.	Các chức năng không được kiểm thử	6

2.5.	Các tài liệu	7

2.6.	Lịch trình kiểm thử	7

2.6.1.	Sprint 1	7

2.6.2.	Sprint 2	8

2.6.3.	Sprint 3	10

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	11

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	12

4.1.	Phần cứng và phần mềm	12

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	12

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	12

# GIỚI THIỆU

## Mục tiêu

Mục tiêu của Tài liệu Test Plan là xác định, sắp xếp thời gian và theo dõi việc thực hiện kiểm thử. Tài liệu hỗ trợ các mục tiêu sau:

Cung cấp một danh sách các chức năng sẽ thực hiện kiểm thử.

    - Liệt kê yêu cầu kiểm thử.

    - Mô tả các chiến lược kiểm thử được áp dụng cho mỗi chức năng cần thực hiện kiểm thử.

    - Xác định các nguồn lực cần thiết và lập kế hoạch thực hiện kiểm thử.

## Phạm vi tài liệu

Kế hoạch kiểm thử này để kiểm thử hệ thống xây dựng hệ thống bán điện thoại di động.

Phạm vi kiểm thử bao gồm:

    - Kiểm thử tất cả các chức năng ứng dụng và và các yêu cầu về trường hợp sử dụng được liệt kê trong tài liệu User Story.

    - Yêu cầu về chất lượng và phù hợp với người dùng khi sử dụng hệ thống.

## Tài liệu tham khảo

Các tài liệu tham khảo:

- Proposal

- Product Backlog

## Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

# CHI TIẾT

## Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng ký

- Đăng nhập

- Quên mật khẩu

- Liên hệ

- Đánh giá của tôi

- Quản lý Booking

- Quản lý đánh giá

## Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Tìm kiếm

- Hiển thị kết quả tìm kiếm

- Chi tiết chuyến xe và đặt vé

- Chuyến đi của tôi

- Quản lý xe

- Quản lý chuyến đi

## Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Thanh toán

- Xác nhận đặt vé thành công

- Thông tin tài khoản

- Thống kê

- Quản lý vé

- Quản lý tài khoản

- Quản lý phản hồi

## Các chức năng không được kiểm thử

Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 đều được kiểm thử.

## Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

## Lịch trình kiểm thử

### Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Giờ | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 25/08/2025 | 08/09/2025 | 56 |  |
| 1.1 | Tạo TestPlan | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 6 | Phương, Cường, Ly |
| 2 | Thiết kế test case | 29/08/2025 | 30/08/2025 | 14 |  |
| 2.1 | Đăng nhập | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2 | Yên |
| 2.2 | Đăng ký | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2 | Ly |
| 2.3 | Quên mật khẩu | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2 | Thi |
| 2.4 | Liên hệ | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2 | Vy |
| 2.5 | Đánh Giá của tôi | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2 | Phương |
| 2.6 | Quản lý Booking | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2 | Cường |
| 2.7 | Quản lý Đánh giá | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 2 | Thi |
| 3 | Testing | 03/09/2025 | 04/09/2025 | 14 |  |
| 3.1 | Đăng nhập | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 2 | Thi |
| 3.2 | Đăng ký | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 2 | Vy |
| 3.3 | Quên mật khẩu | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 2 | Ly |
| 3.4 | Liên hệ | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 2 | Phương |
| 3.5 | Đánh Giá của tôi | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 2 | Yên |
| 3.6 | Quản lý Booking | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 2 | Cường |
| 3.7 | Quản lý Đánh giá | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 2 | Cường |
| 4 | Re_Testing | 05/09/2025 | 06/09/2025 | 14 |  |
| 4.1 | Đăng nhập | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 2 | Thi |
| 4.2 | Đăng ký | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 2 | Vy |
| 4.3 | Quên mật khẩu | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 2 | Ly |
| 4.4 | Liên hệ | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 2 | Phương |
| 4.5 | Đánh Giá của tôi | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 2 | Yên |
| 4.6 | Quản lý Booking | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 2 | Vy |
| 4.7 | Quản lý Đánh giá | 06/09/2025 | 06/09/2025 | 2 | Cường |
| 5 | Báo cáo và đánh giá | 07/09/2025 | 08/09/2025 | 12 | All team |

### Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Giờ | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 09/09/2025 | 21/09/2025 | 50 |  |
| 1.1 | Tạo testplan | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 2 | Phương, Cường, Ly |
| 2. | Thiết kế test case | 13/09/2025 | 14/09/2025 | 12 |  |
|  | Tìm kiếm | 13/09/2025 | 13/09/2025 | 2 | Ly |
|  | Hiển thị kết quả tìm kiếm | 13/09/2025 | 13/09/2025 | 2 | Yên |
|  | Chi tiết chuyến xe và đặt vé | 13/09/2025 | 13/09/2025 | 2 | Thi |
|  | Chuyến đi của tôi | 13/09/2025 | 13/09/2025 | 2 | Phương |
|  | Quản lý xe | 13/09/2025 | 13/09/2025 | 2 | Vy |
|  | Quản lý chuyến đi | 14/09/2025 | 14/09/2025 | 2 | Cường |
| 3. | Testing | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 12 |  |
|  | Tìm kiếm | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 2 | Ly |
|  | Hiển thị kết quả tìm kiếm. | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 2 | Vy |
|  | Chi tiết chuyến xe và đặt vé | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 2 | Thi |
|  | Chuyến đi của tôi | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 2 | Yên |
|  | Quản lý xe | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 2 | Phương |
|  | Quản lý chuyến đi | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 2 | Cường |
| 4. | Re_Testing | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 12 |  |
| 4.1 | Tìm kiếm | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 2 | Ly |
| 4.2 | Hiển thị kết quả tìm kiếm | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 2 | Vy |
| 4.3 | Chi tiết chuyến xe và đặt vé | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 2 | Thi |
| 4.4 | Chuyến đi của tôi | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 2 | Cường |
|  | Quản lý xe | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 2 | Phương |
|  | Quản lý chuyến đi | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 2 | Yên |
| 5 | Báo cáo và đánh giá | 20/09/2025 | 21/09/2025 | 12 | All Team |

### Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Giờ | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 22/09/2025 | 05/10/2025 | 56 |  |
| 1.1 | Tạo testplan | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 2 | Phương, Ly, Cường |
| 2. | Thiết kế test case | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 14 |  |
|  | Thanh toán | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 2 | Phương |
|  | Xác nhận đặt vé thành công | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 2 | Cường |
|  | Thông tin tài khoản | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 2 | Vy |
|  | Thống kê | 26/09/2025 | 26/09/2025 |  | Ly |
|  | Quản lý vé | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 2 | Thi |
|  | Quản lý tài khoản | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 2 | Yên |
|  | Quản lý phản hồi | 27/09/2025 | 27/09/2025 | 2 | Thi |
| 3. | Testing | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 14 |  |
| 3.1 | Thanh toán | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 2 | Phương |
| 3.2 | Xác nhận đặt vé thành công | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 2 | Ly |
|  | Thông tin tài khoản | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 2 | Yên |
|  | Thống kê | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 2 | Vy |
|  | Quản lý vé | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 2 | Thi |
|  | Quản lý tài khoản | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 2 | Cường |
|  | Quản lý phản hồi | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 2 | Phương |
| 4 | Re_Testing | 05/10/2025 | 05/10/2025 | 14 |  |
|  | Thanh toán | 05/10/2025 | 05/10/2025 | 2 | Phương |
|  | Xác nhận đặt vé thành công | 05/10/2025 | 05/10/2025 | 2 | Thi |
|  | Thông tin tài khoản | 05/10/2025 | 05/10/2025 | 2 | Vy |
|  | Thống kê | 05/10/2025 | 05/10/2025 | 2 | Yên |
|  | Quản lý vé | 05/10/2025 | 05/10/2025 | 2 | Ly |
|  | Quản lý tài khoản | 05/10/2025 | 05/10/2025 | 2 | Vy |
|  | Quản lý phản hồi | 05/10/2025 | 05/10/2025 | 2 | Phương |
| 5 | Báo cáo và đánh giá | 05/10/2025 | 5/10/2025 | 12 | All team |

# CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

# MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

## Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel Core i5, RAM 8 GB | Windows 10/11 |

## Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2019 |
| Project Management | Google sheet | Google | Cloud version |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2019 |

# VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Chỉ đạo và hướng dẫn team theo đúng quy trình - Kiểm tra và đánh giá hoạt động của team | ThS. Nguyễn Minh Nhật |
| Product Owner | - Quyết định ngày release và nội dung sản phẩm. - Có thể thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc | ThS. Nguyễn Minh Nhật |
| Scrum Master | - Đảm bảo theo đúng tiến trình - Đảm bảo rằng nhóm nghiên cứu đầy đủ chức - năng và hiệu quả - Làm chủ các cuộc Daily Scrum, xem xét công việc và lập kế hoạch cho Planning Meeting. - Giám sát công việc của từng thành viên trong nhóm để đảm bảo hoàn thành dự án đúng mục tiêu. | Huỳnh Thị Vy |
| Team Member | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiểu quả của việc kiểm thử - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử | Phan thị Lệ Thi Lê Văn Cường Phạm Đình Vân Ly Trần Thị Mai Yên Trần Thanh Phương |